AGRODIRECTO

Plataforma de venta directa del agricultor al consumidor

Documento de Definición de Alcance

Aplicación Web E-commerce · ASP.NET MVC

Versión 1.0  ·  Documento base para el desarrollo del sistema

# 1. Descripción general del proyecto

AgroDirecto es una aplicación web de comercio electrónico que conecta a pequeños agricultores locales directamente con los consumidores finales, eliminando a los intermediarios de la cadena tradicional de comercialización agrícola. A través de la plataforma, los agricultores publican y gestionan su catálogo de productos, mientras que los consumidores navegan el catálogo, arman un carrito de compras y realizan sus pedidos en línea.

El sistema busca mejorar los ingresos del productor al reducir la cadena de intermediación, ofrecer al consumidor productos frescos a un precio más justo, y reducir la merma de alimentos derivada de cadenas de distribución largas. El proyecto se desarrollará como una aplicación web bajo el patrón ASP.NET MVC, con acceso a una base de datos relacional mediante procedimientos almacenados y transacciones.

# 2. Objetivo del sistema

Desarrollar una plataforma web de comercio electrónico que permita a los agricultores locales ofrecer sus productos directamente al consumidor final, gestionando de forma segura el catálogo, el carrito de compras y los pedidos, con control de acceso diferenciado por perfil de usuario y reportes de gestión para la toma de decisiones.

# 3. Alcance funcional

## 3.1. Incluye

- Seguridad: registro y autenticación de usuarios con control de acceso por perfil.

- Gestión de catálogo: altas, bajas, modificaciones y consultas de productos por parte del agricultor.

- Catálogo del cliente: búsqueda y filtrado dinámico de productos mediante AJAX y JSON.

- Carrito de compras: agregado y edición de productos en el carrito, con persistencia en base de datos.

- Checkout: registro del pedido y descuento de stock de forma atómica mediante transacciones y procedimientos almacenados.

- Pedidos: seguimiento del estado del pedido (pendiente, confirmado, entregado).

- Administración: mantenimiento de datos maestros (categorías, unidades de medida, ubicaciones, usuarios).

- Reportes: reportes con filtros y paginación (ventas por periodo, productos más vendidos, ventas por agricultor).

## 3.2. No incluye (fuera de alcance)

- Integración con pasarela de pago real. El pago se maneja de forma simulada (pago contra entrega / confirmación simulada).

- Módulo de logística o delivery. La entrega se coordina posteriormente entre el agricultor y el cliente.

- Aplicación móvil nativa. El sistema es una aplicación web responsive.

- Facturación electrónica ni integración con entidades tributarias.

# 4. Perfiles de usuario

El sistema contempla tres perfiles con acceso diferenciado, tal como exige el requisito de autenticación con perfiles:

| Perfil | Descripción | Funciones principales |
| --- | --- | --- |
| Cliente / Consumidor | Usuario que compra productos. | Buscar productos, armar carrito, comprar, ver historial de pedidos. |
| Agricultor / Productor | Usuario que vende sus productos. | Gestionar su catálogo (precio, stock), ver pedidos recibidos. |
| Administrador | Supervisa y mantiene el sistema. | Aprobar agricultores, gestionar mantenimientos, ver reportes globales. |

# 5. Módulos del sistema

| N° | Módulo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Seguridad y autenticación | Registro, login, gestión de roles y control de acceso por perfil. |
| 2 | Gestión de productos (Agricultor) | CRUD de productos mediante procedimientos almacenados. |
| 3 | Catálogo y búsqueda (Cliente) | Listado con filtros (categoría, ubicación, precio) y búsqueda dinámica con AJAX + JSON. |
| 4 | Carrito de compras y checkout | Núcleo del sistema. Persistencia en BD con transacciones + procedimientos almacenados (descuento de stock y registro de pedido de forma atómica). |
| 5 | Pedidos | Manejo de estados del pedido: pendiente, confirmado, entregado. |
| 6 | Mantenimientos (Admin) | Categorías, unidades de medida, ubicaciones y usuarios, con procedimientos almacenados. |
| 7 | Reportes | Ventas por periodo, productos más vendidos y ventas por agricultor, con filtros y paginación. |

# 6. Entidades principales (modelo de datos preliminar)

El modelo de datos se construirá alrededor de las siguientes entidades. El detalle de atributos y relaciones se definirá en la fase de diseño.

| Entidad | Propósito |
| --- | --- |
| Usuario | Datos de acceso y credenciales de todo usuario del sistema. |
| Rol | Define el perfil (Cliente, Agricultor, Administrador). |
| Agricultor | Datos del productor asociados a un usuario. |
| Cliente | Datos del consumidor asociados a un usuario. |
| Producto | Artículo publicado por un agricultor (nombre, precio, stock). |
| Categoria | Clasificación de los productos (verduras, frutas, granos, etc.). |
| UnidadMedida | Unidad de venta (kg, unidad, atado, etc.). |
| Carrito | Carrito activo de un cliente. |
| DetalleCarrito | Líneas de producto dentro de un carrito. |
| Pedido | Orden de compra confirmada por el cliente. |
| DetallePedido | Líneas de producto dentro de un pedido. |
| EstadoPedido | Estado actual del pedido. |
| Ubicacion / Distrito | Localización del agricultor o de la entrega. |

# 7. Requisitos técnicos que el sistema debe cumplir

Este cuadro relaciona cada requisito exigido con el lugar del sistema donde se implementa, para asegurar que ningún criterio quede sin cubrir.

| Requisito técnico | Dónde se cumple |
| --- | --- |
| Hojas de estilo + Bootstrap | Toda la interfaz (layout responsive). |
| JavaScript / jQuery + AJAX y JSON | Búsqueda dinámica del catálogo y operaciones del carrito. |
| Autenticación con perfiles | Módulo 1 (Seguridad). |
| Carrito con transacciones y procedimientos almacenados | Módulo 4 (Carrito y checkout). |
| Mantenimientos con procedimientos almacenados | Módulos 2 y 6. |
| Reportes con filtros y paginación | Módulo 7 (Reportes). |

# 8. Guía de desarrollo: ¿por dónde empezar?

El orden de construcción no es arbitrario. Cada capa se apoya en la anterior, así que conviene avanzar de la base hacia arriba. Esta es la ruta recomendada, del primer panel al último.

## Fase 0 — Preparación del entorno

- Crear el proyecto ASP.NET MVC y la base de datos vacía.

- Definir la estructura de carpetas (Models, Views, Controllers, scripts SQL).

- Integrar Bootstrap y crear el layout base (_Layout) con la barra de navegación.

## Fase 1 — Base de datos (primero la BD, no las pantallas)

Antes de programar cualquier panel, crea las tablas principales y sus procedimientos almacenados. Todo lo demás depende de esto.

- Crear tablas: Usuario, Rol, Producto, Categoria, UnidadMedida, Pedido, DetallePedido, Carrito, DetalleCarrito.

- Cargar datos de prueba (2-3 categorías, unidades y algún usuario semilla).

## Fase 2 — Seguridad y autenticación (EL PRIMER PANEL)

Empieza por el módulo de seguridad. Sin login y roles, ningún otro panel puede restringir acceso, así que es la base de todo el sistema.

- Registro de usuario y login.

- Control de acceso por rol (redirigir según perfil tras iniciar sesión).

- Panel diferenciado: al entrar, el Administrador, el Agricultor y el Cliente ven menús distintos.

## Fase 3 — Mantenimientos del Administrador

El segundo panel a construir es el del Administrador, porque genera los datos maestros (categorías, unidades) que necesitan los demás módulos. Además, es el CRUD más sencillo y te sirve para dominar el patrón procedimiento almacenado + controlador + vista antes de ir al carrito.

- CRUD de Categorías y Unidades de Medida con procedimientos almacenados.

- Gestión y aprobación de usuarios/agricultores.

## Fase 4 — Gestión de productos (Agricultor)

Con las categorías ya creadas, el agricultor puede publicar productos. Reutilizas el mismo patrón CRUD de la fase anterior.

- CRUD de productos asociados al agricultor logueado (precio, stock, categoría).

## Fase 5 — Catálogo y búsqueda (Cliente)

Ya con productos cargados, se construye la vista pública del cliente. Aquí entra el AJAX + JSON.

- Listado de productos con filtros por categoría, ubicación y precio.

- Búsqueda dinámica sin recargar la página (AJAX que devuelve JSON).

## Fase 6 — Carrito y checkout (el núcleo, se deja para el final)

Este es el módulo más complejo y el de mayor puntaje, por eso se aborda cuando ya tienes usuarios, productos y catálogo funcionando. Aquí van las transacciones.

- Agregar / quitar productos del carrito (con AJAX).

- Checkout: procedimiento almacenado dentro de una transacción que registra el pedido, crea el detalle y descuenta el stock de forma atómica.

- Confirmación del pedido y vista de historial.

## Fase 7 — Reportes

Al final, con datos reales de ventas ya generados por las pruebas, se construyen los reportes.

- Ventas por periodo, productos más vendidos y ventas por agricultor, con filtros y paginación.

Resumen del orden: BD → Seguridad → Mantenimientos (Admin) → Productos (Agricultor) → Catálogo (Cliente) → Carrito/Checkout → Reportes. La regla es ir de lo que da soporte (datos y accesos) hacia lo que consume esos datos (carrito y reportes).